## Slide 1
Сходимость оперативного учёта и маркзамера · горная масса, тыс. м³ · январь–сентябрь 2026
отклонение в допуске
выше допуска не более чем на 3 п.п.
выше допуска более чем на 3 п.п.
Месяц
Гросс
Δ % · Δ · замер → учёт
КВ Гросс
укладка на карты
Таборный
с Врезанным
Токко
горная масса в целике
Всего
три карьера, без КВ
Январь
+7,2%
Δ +307,9
4 258,8 → 4 566,7
−63,1%
Δ −986,5
1 564,5 → 578,0
+10,1%
Δ +144,1
1 422,9 → 1 567,0
+3,3%
Δ +19,2
578,6 → 597,8
+7,5%
Δ +471,2
6 260,3 → 6 731,5
Февраль
+2,6%
Δ +88,9
3 360,7 → 3 449,6
+19,1%
Δ +314,8
1 646,8 → 1 961,6
+0,4%
Δ +5,7
1 347,5 → 1 353,2
−8,5%
Δ −48,4
569,3 → 520,9
+0,9%
Δ +46,2
5 277,5 → 5 323,7
Март
−3,3%
Δ −130,0
3 941,6 → 3 811,6
+6,2%
Δ +106,7
1 731,1 → 1 837,8
−9,1%
Δ −147,4
1 625,4 → 1 478,0
−15,3%
Δ −102,5
671,9 → 569,3
−6,1%
Δ −380,0
6 238,9 → 5 858,9
Апрель
+1,8%
Δ +68,5
3 891,1 → 3 959,6
+23,4%
Δ +409,4
1 751,0 → 2 160,4
−1,5%
Δ −27,1
1 830,4 → 1 803,3
+5,1%
Δ +33,5
660,9 → 694,4
+1,2%
Δ +74,9
6 382,4 → 6 457,2
Май
−0,4%
Δ −15,3
4 039,6 → 4 024,3
+32,8%
Δ +572,9
1 744,6 → 2 317,5
−0,8%
Δ −12,5
1 538,5 → 1 526,0
+3,2%
Δ +23,6
734,8 → 758,4
−0,1%
Δ −4,2
6 312,9 → 6 308,7
Июнь
+1,7%
Δ +67,5
4 069,7 → 4 137,2
+9,5%
Δ +159,0
1 678,6 → 1 837,6
−0,9%
Δ −15,3
1 627,8 → 1 612,5
+13,5%
Δ +90,9
675,7 → 766,6
+2,2%
Δ +143,1
6 373,2 → 6 516,3
Июль
+3,7%
Δ +158,6
4 228,8 → 4 387,4
−19,4%
Δ −356,5
1 840,1 → 1 483,6
−2,1%
Δ −35,3
1 649,7 → 1 614,4
+14,3%
Δ +94,6
661,6 → 756,1
+3,3%
Δ +217,8
6 540,1 → 6 757,9
Август
+1,1%
Δ +48,6
4 347,0 → 4 395,5
−22,3%
Δ −459,1
2 054,6 → 1 595,4
−3,8%
Δ −69,9
1 816,6 → 1 746,8
+4,8%
Δ +36,3
753,5 → 789,8
+0,2%
Δ +15,0
6 917,0 → 6 932,1
Сентябрь
−2,5%
Δ −109,1
4 394,0 → 4 284,9
−5,7%
Δ −93,6
1 631,4 → 1 537,8
−2,6%
Δ −41,2
1 607,5 → 1 566,2
−0,2%
Δ −1,7
768,9 → 767,1
−2,2%
Δ −152,0
6 770,4 → 6 618,3
Итого 9 мес.
+1,3%
Δ +485,5
36 531,2 → 37 016,8
−2,1%
Δ −332,8
15 642,8 → 15 310,0
−1,4%
Δ −198,9
14 466,3 → 14 267,3
+2,4%
Δ +145,4
6 075,1 → 6 220,5
+0,8%
Δ +432,1
57 072,6 → 57 504,7
Комментарии: Δ = учёт − замер, % от замера; допуск ±5%. За 9 месяцев все объекты в допуске: Гросс +1,3%, КВ −2,1%, Таборный −1,4%, Токко +2,4%, всего +0,8%. Помесячно в допуске: Гросс 8 из 9, Таборный 7, Токко 4, КВ — 0: укладку ОУ и замер относят к разным месяцам (январь в ОУ 578 тыс. м³ против 1 565 по замеру). По трём карьерам вне допуска январь (+7,5%) и март (−6,1%): объёмы сдвигаются между месяцами.

## Slide 2
Гросс · сходимость ОУ и маркзамера по стадиям · тыс. м³ · июль–август 2026
отклонение в допуске
выше допуска не более чем на 3 п.п.
выше допуска более чем на 3 п.п.
Месяц
ST3
Δ % · Δ · замер → учёт
ST4
стадия 4
ST5
стадия 5
ST6
стадия 6
Карьер
стадии 3–6
Июль
+8,9%
Δ +121,4
1 369,3 → 1 490,6
+2,9%
Δ +58,8
2 053,0 → 2 111,8
−2,4%
Δ −11,1
469,9 → 458,8
−3,1%
Δ −10,4
336,6 → 326,1
+3,7%
Δ +158,6
4 228,8 → 4 387,4
Август
+0,3%
Δ +3,8
1 443,2 → 1 447,0
−3,7%
Δ −81,2
2 208,0 → 2 126,8
+21,8%
Δ +120,0
550,1 → 670,1
+4,1%
Δ +6,0
145,6 → 151,6
+1,1%
Δ +48,6
4 347,0 → 4 395,5
Итого 2 мес.
+4,5%
Δ +125,2
2 812,5 → 2 937,7
−0,5%
Δ −22,5
4 261,0 → 4 238,6
+10,7%
Δ +108,9
1 020,1 → 1 128,9
−0,9%
Δ −4,5
482,2 → 477,7
+2,4%
Δ +207,1
8 575,8 → 8 782,9
Комментарии: Разбивка замера по стадиям есть только в справках за июль и август (в сентябрьском файле лист стадий — копия августа). Вне допуска: июль ST3 (учёт выше замера на 8,9%) и август ST5 (+21,8%), при этом по карьеру в целом — в допуске. Похоже, часть объёма в ОУ отнесена к соседней стадии (август: ST4 −3,7%, ST5 +21,8%).

## Slide 3
Таборный · сходимость ОУ и маркзамера по стадиям · тыс. м³ · июль–август 2026
отклонение в допуске
выше допуска не более чем на 3 п.п.
выше допуска более чем на 3 п.п.
Месяц
W4
Δ % · Δ · замер → учёт
E3
стадия E3
E4
стадия E4
Врезанный
VREZ
Карьер
W4, E3, E4, Врезанный
Июль
−5,6%
Δ −3,7
65,9 → 62,2
+8,0%
Δ +12,3
153,2 → 165,5
0,0%
Δ −0,4
1 076,6 → 1 076,2
−12,3%
Δ −43,5
354,0 → 310,5
−2,1%
Δ −35,3
1 649,7 → 1 614,4
Август
+2,7%
Δ +2,6
95,1 → 97,7
+14,6%
Δ +18,9
129,0 → 147,9
−3,9%
Δ −42,0
1 070,0 → 1 028,1
−9,4%
Δ −49,3
522,4 → 473,1
−3,8%
Δ −69,9
1 816,6 → 1 746,8
Итого 2 мес.
−0,7%
Δ −1,1
161,0 → 159,9
+11,0%
Δ +31,1
282,2 → 313,4
−2,0%
Δ −42,4
2 146,7 → 2 104,3
−10,6%
Δ −92,8
876,4 → 783,6
−3,0%
Δ −105,2
3 466,3 → 3 361,1
Комментарии: Стадии W4, E3, E4 по замеру есть только за июль и август. Врезанный: замер выше учёта на 9–12% — ОУ занижает выемку; E3: учёт выше замера на 8–15%. Итог по карьеру в допуске за счёт взаимной компенсации стадий.

## Slide 4
Токко · сходимость ОУ и маркзамера по стадиям · тыс. м³ · январь–сентябрь 2026
отклонение в допуске
выше допуска не более чем на 3 п.п.
выше допуска более чем на 3 п.п.
Месяц
Стадия 1
Δ % · Δ · замер → учёт
Стадия 2
ST-2
Стадия 3
ST-3
Карьер
стадии 1–3
Январь
+20,0%
Δ +30,9
155,0 → 185,9
+1,8%
Δ +5,9
329,9 → 335,9
−18,9%
Δ −17,7
93,7 → 76,0
+3,3%
Δ +19,2
578,6 → 597,8
Февраль
−17,6%
Δ −38,3
218,1 → 179,8
−32,0%
Δ −61,5
192,4 → 130,8
+32,4%
Δ +51,5
158,9 → 210,3
−8,5%
Δ −48,4
569,3 → 520,9
Март
−12,3%
Δ −30,6
248,4 → 217,8
−16,4%
Δ −41,3
252,7 → 211,4
−18,5%
Δ −31,6
170,7 → 139,1
−15,4%
Δ −103,5
671,9 → 568,3
Апрель
−8,8%
Δ −13,8
157,4 → 143,5
+6,2%
Δ +20,0
324,0 → 344,0
+15,2%
Δ +27,3
179,5 → 206,8
+5,1%
Δ +33,5
660,9 → 694,4
Май
+1,8%
Δ +3,4
187,7 → 191,1
−1,2%
Δ −2,4
206,6 → 204,2
+6,6%
Δ +22,6
340,5 → 363,1
+3,2%
Δ +23,6
734,8 → 758,4
Июнь
+7,6%
Δ +5,7
74,7 → 80,4
+6,8%
Δ +16,1
237,5 → 253,6
+19,0%
Δ +69,1
363,4 → 432,6
+13,5%
Δ +90,9
675,7 → 766,6
Июль
+6,4%
Δ +1,9
29,4 → 31,3
+17,2%
Δ +40,4
234,3 → 274,7
+13,1%
Δ +52,3
397,8 → 450,1
+14,3%
Δ +94,6
661,6 → 756,1
Август
+3,5%
Δ +5,6
160,8 → 166,4
−7,7%
Δ −22,2
287,5 → 265,2
+17,3%
Δ +52,9
305,2 → 358,1
+4,8%
Δ +36,3
753,5 → 789,8
Сентябрь
+2,3%
Δ +3,0
129,9 → 132,9
−3,3%
Δ −7,1
216,5 → 209,4
+0,6%
Δ +2,4
422,5 → 424,8
−0,2%
Δ −1,7
768,9 → 767,1
Итого 9 мес.
−2,4%
Δ −32,3
1 361,5 → 1 329,2
−2,3%
Δ −52,1
2 281,4 → 2 229,3
+9,4%
Δ +228,9
2 432,2 → 2 661,0
+2,4%
Δ +144,4
6 075,1 → 6 219,5
Комментарии: Замер — маркшейдерская справка Токко по стадиям; учёт — места погрузки ST-1…ST-3. По стадиям отклонения больше, чем по карьеру: в феврале стадия 2 −32%, стадия 3 +32% — объём отнесён в ОУ к другой стадии. В июне–августе стадия 3 завышена в ОУ (+13…19%); за 9 месяцев: стадия 1 −2,4%, стадия 2 −2,3%, стадия 3 +9,4%.